BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 1

Módulo: Recordatorios

Responsable:

Carlos Alfonso Madrigal Cruz

Rosa Isela Miranda Pérez

Fecha: 24/11/2025 – 30/11/2025

- Tareas completadas

• Planificación del módulo de Recordatorios y definición del alcance (pantallas y flujo).

• Elaboración del diseño visual inicial (wireframe / prototipo) para el Home del módulo.

• Creación de la estructura base del proyecto Flutter y organización de carpetas.

Tareas en progreso

• Desarrollo del Frontend (parte visual) del módulo (avance: 30%).

Bloqueos

• Ajustes pendientes de definición en el diseño final (colores/espaciados).

- Próximos pasos

• Finalizar la vista Home y componentes visuales (cards, botones, layout).

• Preparar pantallas de creación/edición para la siguiente semana.

Evidencias

Imagen 1: Boceto / prototipo del Home del módulo.

Imagen 2: Estructura del proyecto y vistas iniciales.

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 2

Módulo: Recordatorios

Responsable:

Carlos Alfonso Madrigal Cruz

Rosa Isela Miranda Pérez

Fecha: 01/12/2025 – 07/12/2025

- Tareas completadas

• Desarrollo del Backend del módulo (servicios) para la gestión de recordatorios.

• Implementación de métodos CRUD para recordatorios en el servicio (crear, listar, editar, eliminar).

• Configuración de consumo de API y manejo de respuestas/errores.

Tareas en progreso

• Integración del Backend con las pantallas del Frontend (avance: 60%).

Bloqueos

• Validación de datos y manejo de excepciones en algunos escenarios (pendiente pulir).

- Próximos pasos

• Conectar por completo los formularios con el servicio de recordatorios.

• Realizar pruebas funcionales básicas (alta, edición, eliminación).

Evidencias

Imagen 1: Pruebas de consumo de servicio / API.

Imagen 2: Captura del módulo mostrando datos cargados.

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 3

Módulo: Recordatorios

Responsable:

Carlos Alfonso Madrigal Cruz

Rosa Isela Miranda Pérez

Fecha: 08/12/2025 – 14/12/2025

Tareas completadas

• Integración completa de la interfaz funcional con el servicio de recordatorios (conexión Frontend–Backend).

• Implementación de pantallas de creación y edición de recordatorios con validaciones básicas.

• Pruebas funcionales del flujo completo (crear, listar, editar y eliminar) para asegurar estabilidad del módulo.

Tareas en progreso

• Optimización del manejo de errores y mensajes de confirmación en operaciones CRUD (avance: 80%).

• Ajustes de experiencia de usuario en formularios y componentes visuales (en curso).

Bloqueos

• Algunos escenarios requieren mejorar la persistencia y actualización automática de la lista tras editar/eliminar.

Próximos pasos

• Finalizar pruebas de regresión del módulo en distintos dispositivos / tamaños de pantalla.

• Preparar capturas y evidencia formal para documentación de la semana 4.

Evidencias

Imagen 1: Captura del flujo completo funcionando (alta y listado).

Imagen 2: Captura de edición/eliminación y actualización de la lista.

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 4

Módulo: Recordatorios

Responsable:

Carlos Alfonso Madrigal Cruz

Rosa Isela Miranda Pérez

Fecha: 15/12/2025 – 21/12/2025

Tareas completadas

• Elaboración de documentación técnica del módulo de Recordatorios (estructura, dependencias y ejecución).

• Redacción de guía de instalación y ejecución del proyecto (Flutter + configuración de dependencias).

• Organización del repositorio y limpieza de código (nombres, comentarios y estructura de carpetas).

Tareas en progreso

• Integración de evidencias finales (capturas) en el documento de entrega (avance: 90%).

• Revisión final de consistencia del módulo y validación de funcionamiento general (en curso).

Bloqueos

• Sin bloqueos críticos; solo revisiones menores de formato en documentación.

Próximos pasos

• Realizar entrega final con documentación y evidencias completas.

• Preparar presentación breve del módulo (objetivo, arquitectura y demo).

Evidencias

Imagen 1: Captura de la guía de instalación final.

Imagen 2: Captura del módulo funcionando con datos reales y notificación programada.