BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 1
Módulo: Inicio de sesión y configuración de usuario
Responsable: Lia Abril Azamar Hernandez
Fecha: 24/11/2025 – 30/11/25

Tareas completadas

- Se completó el diseño en Figma del inicio de sesión.

- Se completo el diseño en Figma de la configuración del usuario.

- Se creó inicio_secion.dart para la interfaz del inicio de sesión

- Se agregó el diseño acorde a lo establecido.

- Se agrego el logo de la aplicación.

- Se agrego la redirección a la siguiente sección de la app.

Tareas en progreso

- Desarrollo de la interfaz de configuración de usuario.

- Desarrollo de las secciones de la interfaz de configuración.

Bloqueos

- Falta definir la gestión de las monedas dentro de la app.

- Falta establecer si se podrán hacer compras dentro de la app.

Próximos pasos

- Terminar formulario de la sección de usuarios.

- Implementar todos los módulos de la cada sección.

Evidencias

Imagen 1:

BITÁCORA – WISE AGEND

Ficha de Progreso Semanal

Semana: 2
Módulo: Inicio de sesión y configuración de usuario
Responsable: Lia Abril Azamar Hernandez
Fecha: 01/12/2025 – 07/12/25

Tareas completadas

- Se completo la interfaz de configuración del usuario.

- Se completaron los submódulos dentro de las opciones de la configuración del usuario.

- Se agrego el nombre del usuario y una foto de perfil en la configuración.

- Se implemento le edición del usuario.

- Se implemento una sección para poder eliminar la cuenta.

Tareas en progreso

- Integración con el provider del módulo (en curso).

- Se empezará a hacer la conexión a la base de datos de firebase.

- Configurar proyecto y librerías para que esta funcione con firebase.

- Conectar el inicio de sesión con Google y creación de un usuario

Bloqueos

- Falta mostrar el diseño al equipo para retroalimentación y aplicar posibles cambios.

- Falta la lógica para que los botones realicen el funcionamiento asignado .

Próximos pasos

- Preparar el proyecto para la conexión a la base de datos.

- Configurar firebase para la conexión con nuestra aplicación.

Evidencias

Imagen 1: Vista actual del home del módulo.

Imagen 2: Vista actual de la sección de configuración.